糾正案文

# 被糾正機關：行政院農業委員會林務局。

# 案　　　由：行政院農業委員會林務局辦理離島造林業務，組織設計不當，內控管理鬆散；錯失防範先機，放任事態擴大；經辦人員與廠商過從甚密，日久玩生，紀律蕩然，該局主管長官疏於監督，致生重大弊案，重創機關形象及公務員聲譽，核有重大違失。

# 事實與理由：

臺灣省政府為解決澎湖等離島，因乾旱少雨、土壤淺薄有硬盤、風害及鹽害等環境，限制農業發展，乃於81年成立「澎湖造林推行小組」，推動澎湖造林綠化工作，再漸推展至小琉球、金門等地區。於88年因應臺灣省政府功能業務與組織調整，由農委會於同年8月訂頒「行政院農業委員會澎湖造林推行小組暨造林工作隊設置要點」，嗣行政院秘書長97年6月30日院臺秘字第0970087464號函送行政院第3097次會議院長提示，請各部會檢討重要業務之任務編組運作，爰於98年1月1日起，該造林推行小組直接歸由農委會林務局運作，賡續辦理離島造林工作。法務部調查局福建省調查處在99年7月間，主動調查林務局辦理離島造林招標工作涉嫌集體貪瀆不法案件，經福建金門地方法院檢察署偵結起訴林務局官員前技正董章治、前主任秘書田志城、賴聰明、造林生產組前組長徐政競、屏東林管處前處長簡益章、屏東林管處前秘書李幸春，澎湖工作隊技術士許乃輝、蔡光進、澎湖縣政府林務課前技士謝宗銘、約僱人員吳文達及造林廠商若干人。嗣經福建金門地方法院判處董章治有期徒刑25年，併科罰金2500萬元，褫奪公權10年，並沒收、追繳、追徵犯罪所得財物；田志城有期徒刑1年7月，褫奪公權3年，緩刑5年，並沒收犯罪所得財物；賴聰明有期徒刑2年，褫奪公權3年，緩刑5年，並沒收犯罪所得財物；徐政競有期徒刑7年8月，併科罰金120萬元，褫奪公權5年，並沒收、追繳、追徵犯罪所得財物；簡益章有期徒刑7年6月，併科罰金90萬元，褫奪公權5年，並沒收、追繳、追徵犯罪所得財物；李幸春有期徒刑1年6月，褫奪公權2年，緩刑5年，並沒收犯罪所得財物；許乃輝應執行有期徒刑2年，褫奪公權3年，緩刑5年，並沒收犯罪所得財物；蔡光進應執行有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，並沒收犯罪所得財物；謝宗銘有期徒刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑3年；吳文達有期徒刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑3年。該局離島造林及凡那比風災復舊案發生集體貪瀆弊案，已重創公務員官箴與聲譽，嚴重破壞政府形象，該局違失情節重大，茲臚列如下：

## 林務局辦理離島造林業務，組織設計不當，內控管理鬆散，致長期主辦離島造林主要業務之林務局技正董章治於簽辦採購過程有可乘之機，且久任一職日久玩生，勾結造林業者，肇致弊案發生

### 依據「行政院農業委員會林務局澎湖造林推行小組暨造林工作隊設置要點」之規定，明訂林務局局長兼召集人，澎湖縣縣長為委員兼副召集人，澎湖防衛司令部司令官、交通部觀光局澎湖國家風景區管理處處長、林業試驗所所長、林務局造林生產組組長、澎湖縣政府地政局局長、農漁局局長、馬公市市長與湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉與七美鄉鄉長及金門林務所所長等為15人委員，每半年召開一次推行委員會。推行小組下設造林工作隊，而造林工作隊為實際負責執行育苗、造林、綠化計畫工作及推行小組交辦事項。澎湖造林工作隊為臨時任務編組，身兼推行小組之幕僚單位及現場執行單位之角色，爰自政策面計畫編定，至執行面發包後之監工、檢驗，均由工作隊負責，既辦理採購前置業務又擔任幕僚、監工角色。

### 澎湖造林推行小組為邀集地方公部門與中央林務機關、觀光機關、軍方等單位共同參與運作，性質上為諮詢及凝聚共識之指導單位，並無實際執行功能，而造林工作隊則以臨時任務編組之方式編成，既辦理採購前置業務，又擔任幕僚單位，同時又擔任監工角色，多重角色混淆，球員兼裁判，而工作隊成員雖形式上包括：林務局遴派屏東林管處副處長兼任隊長，澎湖縣政府農漁局林務課課長為副隊長，隊員12人，6人由澎湖縣政府林務股選派，6人由林務局自屏東林區管理處員工中選派，然成員分散，實際負責預定案編擬與執行者，僅1至2人，監督權責不清，加上地處離島，極易衍生人謀不臧之問題。

### 離島造林之承辦人員、監工人員董章治、許乃輝、蔡光進等人平日與造林廠商因業務往來相處密切，工作人員因相互長期熟識下，公務員與廠商往來之廉政倫理分際日漸模糊，公務員接受廠商邀宴及餽贈物品之情事多所發生，又因前述組織設計不當，內控監督機制鬆散，終至主辦之林務局技正董章治等有可乘之機，勾結造林業者牟取私利，肇致核定底價洩漏、協助廠商圍標、集體貪瀆之弊案發生，重創機關形象。

## 採用選擇性招標，廠商特定資格條件限制過嚴，致少數廠商易於圍標，而林務局自98年時即已發現標比過高且得標廠商過於集中，竟未能徹底檢討，錯失防範先機，放任事態擴大

### 按政府採購法第20條規定：「機關辦理公告金額以上之採購，符合下列情形之一者，得採選擇性招標：一、經常性採購。二、投標文件審查，須費時長久始能完成者。三、廠商準備投標需高額費用者。四、廠商資格條件複雜者。五、研究發展事項。」同法第36條規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格（第一項）。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格（第二項）。」又投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第7條規定：「財物或勞務採購有下列情形之一，為特殊採購：…三、採購標的需有特殊機具、設備或技術始能完成者。」林務局造林作業考量離島地區氣候環境特殊，造林環境惡劣，有別一般造林，為維持其專業工作，需要有經驗且技術之廠商參與，乃依據前揭政府採購法採取選擇性招標及特殊採購方式，要求承包商具備相當經驗或實績，爰先建立資格合格廠商名單，經公共工程委員會88年5月11日工程企字第88109950號函復應屬可行。復經農委會以88年9月4日農秘字88143560號函同意備查。該局依特殊採購辦理第一次選擇性招標時，設定廠商之特定資格為「5年內曾從事海岸林及離島造林工作，累計金額在1000萬元以上」，至92年8月底，合格廠商僅16家，後放寬資格為「累計金額500萬元以上」後，至100年之合格廠商增至42家。

### 然查，林務局政風室於98年9月22日所提具之「行政院農業委員會林務局澎湖造林業務專案清查報告」（下稱清查報告）即已揭示：「澎湖造林採購案件，雖建立有42家合格廠商名單，惟實際上，似有集中於林原行農林有限公司、靖椿園藝有限公司、藝展行、茂林行、偉盛行、坤德綠美化工程有限公司及宏林行等少數業者之狀況」。而查離島造林業務爆發貪瀆弊案之行賄廠商林春雄即係林原行農林有限公司之負責人，並實際掌控茂林行；林坤木係坤德綠美化工程有限公司之負責人，並實際掌控尚育行、崧翔行及國森行等商號，均係前揭「清查報告」所指經常得標之廠商，且經福建金門地方法院100年度訴字第16號刑事判決所認定。復查，上揭「清查報告」中亦揭示：「澎湖造林業務自93年起迄98年5月止，計辦理採購230件，總採購金額14億8005萬元，平均標比（決標金額/核定底價*100%）98.58%…其平均標比與本局其他一般造林平均標比6-9成，有偏高之情形」等語，足見澎湖造林業務之招標採購案「標比偏高」、「得標廠商集中於少數業者」之情形存在已久，如能防微杜漸，及早改善採購發包之作業方式，剷除廠商圍標之有利環境，非無杜絕弊案發生之可能。前揭「清查報告」，並經該局於98年10月5日以林造字第0981741791號函送澎湖造林推行小組，請其確實詳加檢討，惟並未及時獲得重視，亦未能徹底檢討並清查弊案之徵兆，錯失防範先機，致弊案之事態擴大，顯有違失。

## 林務局辦理離島造林業務，經辦人員與廠商過從甚密，日久玩生，紀律蕩然，該局主管長官之監督流於形式，致生重大弊案，重創機關形象及公務員聲譽

### 前揭「清查報告」未獲積極與徹底之處理，致圍標廠商更肆無忌憚，除行賄董章治等人以牟取利益外，更循線向上行賄更高級之長官。

### 林務局於辦理99年度離島造林編號第1至29標標案時，於99年3月16日開標前之3月間某日，林春雄與林坤木各攜帶內裝現金20萬元、20萬元賄款之「伴手禮」，前往時任造林生產組組長徐政競住處拜會，將上開「伴手禮」交付徐政競，各向徐政競表示希望離島造林標案經費方面能盡量支持；又同年月開標前之某日，分別攜袋內裝有現金20萬元、30萬元賄款之「伴手禮」，同行前往時任該局主任秘書之田志城住處拜會，將上開「伴手禮」交付田志城，並表示希望離島造林標案經費方面能盡量支持；林務局於辦理100年度離島造林編號第1至29標標案時，在100年1月24日晚間9時許，前往時任屏東林區管理處處長之簡益章宿舍拜會，將裝有現金30萬元賄款及茶葉2罐之牛皮紙袋交付簡益章；林春雄及林坤木又於100年2月13日，前往時任主任秘書賴聰明之臺中市住處拜會，表示希望離島造林經費能盡量支持，將所攜帶內裝有現金30萬元賄款之「伴手禮」交付賴聰明，又於同月28日推由林坤木至賴聰明上開住處交付30萬現金作為後謝，賴聰明雖明知該款項係屬賄賂，仍基於不違背職務收受賄賂之犯意收受之；另於100年2月24日開標後之數日，前往屏東林管處秘書，亦為標案主持人之李幸春辦公室內，將裝有現金20萬元賄款之信封交付李幸春。該等人員非但未能善盡監督之責，竟均收受賄賂，經福建金門地方法院100年度訴字第16號刑事判處罪刑在案。

### 又本院詢問董章治時，其提出之書面資料表示：「我到澎湖出差常和林春雄及工作隊人員一起用餐，…林坤木則是我到屏東出差時常跟他及屏東林區管理處人員一起用餐。…就我所知簡益章、李幸春在屏東市偶爾會跟林坤木一同用餐。謝宗銘驗收金門造林地時偶爾接受招待」。另據林坤木於100年5月16日法務部調查局福建省調查處接受詢問時，陳稱林務局多位造林業務之公務員經常接受渠之招待或餽贈等語。該等招待或餽贈雖未必與職務上之行為有關或具一定之對價關係，然公務員平日與造林廠商因業務往來相處密切，工作人員因相互長期熟識，與廠商間未能保持適當之公務倫理分際，長達數年之久，日久玩生，極易滋生人謀不臧之弊端，顯見該局涉案公務員紀律蕩然，主管長官之監督與考核之查察形同虛設，未能發揮防弊功能，顯有違失。

綜上所述，行政院農業委員會林務局辦理離島造林業務，組織設計不當，內控管理鬆散；錯失防範先機，放任事態擴大；經辦人員與廠商過從甚密，日久玩生，紀律蕩然，該局主管長官疏於監督，致生重大弊案，重創機關形象及公務員聲譽，核有重大違失，爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院農業委員會轉飭所屬林務局確實檢討改善見復。