糾正案文

# 被糾正機關：交通部、內政部。

# 案　　　由：交通部因「臺灣地區橋梁維護管理作業評鑑實施要點」未訂定相關課責機制，對於評鑑結果為亟待改善之縣市，僅能函文建請注意改善，內政部亦未列管及追蹤考核後續改善成效，均未善盡督導考核職責，核有疏失。

# 事實與理由：

## 交通部為落實「臺灣地區橋梁管理資訊系統(下稱橋管系統)」之操作及運用，使各縣市政府重視橋梁維護管理，確保民眾通行安全，自93年起與內政部聯名辦理縣市政府橋梁維護管理作業評鑑，以督促縣市政府對其轄管橋梁基本資料、檢測及維修資料，正確登錄於橋管系統。該部並於95年12月頒布「臺灣地區橋梁維護管理作業評鑑實施要點」，明定評鑑目的、定義、對象、評鑑項目、標準、配分方式、執行單位、期程、獎勵方式等，作為辦理評鑑作業之依據。

## 橋梁維護管理作業評鑑中，「應檢測橋數」縣市政府係以2年檢測1次為基本頻率，橋梁跨徑超過150公尺或特殊類型橋梁，如斜張橋、π型橋或鋼拱橋等，每年應檢測1次為原則計算。「應維修構件數」則依公路養護規範採用DERU評等準則，分別依劣化程度(Degree,D )、劣化範圍(Extent,E)、劣化情況對橋梁結構安全性與服務性之影響度(Relevancy,R)等3項評定後，再評估該劣化構件需維修之急迫性(Urgency,U)，任一維修構件目視檢測評估值D≧3且R≧3者，並以不含當年之前3年檢測紀錄為計算基礎，即102年評鑑係以99年1月1日至101年12月31日止檢測結果所得計算。

橋梁構造物檢測評等準則

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程度(D) | 無此項目 | 良好 | 尚可 | 差 | 嚴重損壞 |
| 範圍(E) | 無法檢測 | 0~10% | 10%~30% | 30%~60% | 60%~100% |
| 重要性(R) | 無法判定重要性 | 微 | 小 | 中 | 大 |
| 急迫性(U) | 無法判定急迫性 | 例行維護 | 3年內維護 | 1年內維護 | 緊急處理維護 |

資料來源：公路養護規範(101年2月)

## 由橋梁維護管理評鑑(縣市政府)檢測作業統計資料(如下表)可見，基隆市、桃園縣、新竹縣、臺中市、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣等縣市102年度之維修率偏低(未達80%)，其中基隆市、桃園縣、新竹縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣之維修率更未達10%；另基隆市、新竹縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣及金門縣自100至102年連續3年度之維修率皆未達50%(僅雲林縣101年度之維修率為50%，臺東縣及金門縣100至102年度之維修率均為0)；迄103年度，仍有桃園市(註：桃園縣於103年12月25日升格為直轄市)、花蓮縣、臺東縣及金門縣之維修率未達30%。顯見交通部每年辦理橋梁評鑑，並將評鑑結果通知各縣市政府，多數縣市橋梁維修率雖已逐年上升，惟部分縣市仍有異常偏低狀況。

各縣市政府橋梁維修相關統計資料表

| 年度 縣市 | 應維修構件數 |  |  |  | 已維修構件數 |  |  |  | 維修率(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 100 | 101 | 102 | 103 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 基隆市 | 51 | 152 | 76 | 145 | 10 | 0 | 1 | 131 | 19.61 | 0.00 | 1.32 | 90.34 |
| 臺北市 | 11 | 23 | 21 | 18 | 10 | 330 | 21 | 17 | 90.91 | 100.00 | 100.00 | 94.44 |
| 新北市 | 239 | 537 | 494 | 181 | 89 | 1582 | 494 | 169 | 37.24 | 100.00 | 100.00 | 93.37 |
| 桃園縣 | 184 | 499 | 337 | - | 40 | 272 | 29 | - | 21.74 | 54.51 | 8.61 | - |
| 桃園市 | - | - | - | 384 | - | - | - | 49 | - | - | - | 12.76 |
| 新竹縣 | 73 | 165 | 54 | 69 | 16 | 12 | 4 | 61 | 21.92 | 7.27 | 7.41 | 88.41 |
| 新竹市 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 33.33 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 苗栗縣 | 163 | 391 | 414 | 392 | 87 | 1156 | 380 | 258 | 53.37 | 100.00 | 91.79 | 65.82 |
| 臺中市 | 685 | 1262 | 966 | 283 | 25 | 12 | 495 | 219 | 3.65 | 0.95 | 51.24 | 77.39 |
| 彰化縣 | 55 | 55 | 470 | 374 | 0 | 4 | 430 | 301 | 0.00 | 7.27 | 91.49 | 80.48 |
| 南投縣 | 364 | 314 | 499 | 180 | 189 | 491 | 456 | 146 | 51.92 | 100.00 | 91.38 | 81.11 |
| 雲林縣 | 107 | 200 | 331 | 125 | 23 | 100 | 131 | 56 | 21.50 | 50.00 | 39.58 | 44.80 |
| 嘉義縣 | 8 | 0 | 44 | 104 | 1 | 0 | 44 | 97 | 12.50 | 100.00 | 100.00 | 93.27 |
| 嘉義市 | 8 | 25 | 14 | 5 | 6 | 15 | 12 | 4 | 75.00 | 60.00 | 85.71 | 80.00 |
| 臺南市 | 140 | 182 | 157 | 91 | 68 | 246 | 150 | 87 | 48.57 | 100.00 | 95.54 | 95.60 |
| 高雄市 | 187 | 348 | 124 | 72 | 71 | 172 | 124 | 70 | 37.97 | 49.43 | 100.00 | 97.22 |
| 屏東縣 | 62 | 15 | 33 | 32 | 42 | 12 | 33 | 29 | 67.74 | 80.00 | 100.00 | 90.63 |
| 宜蘭縣 | 148 | 225 | 102 | 20 | 84 | 418 | 66 | 17 | 56.76 | 100.00 | 64.71 | 85.00 |
| 花蓮縣 | 102 | 164 | 239 | 353 | 6 | 72 | 7 | 3 | 5.88 | 43.90 | 2.93 | 0.85 |
| 臺東縣 | 33 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.38 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 金門縣 | 10 | 28 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.32 |

資料來源：彙整審計部103年11月13日台審部交字第1030012710號函檢附之100、101及102年度橋梁維護管理評鑑(縣市政府)檢測作業統計表、並擷取運研所103年度橋梁維護管理評鑑(縣市政府)統計表(103年2月25日)

## 因「臺灣地區橋梁維護管理作業評鑑實施要點」未訂定相關課責機制，對於評鑑成績差之機關，交通部僅能函文建請注意改善。交通部雖曾於102年5月24日發布新聞稿，公告101年度縣市政府(含直轄市)橋梁維護管理作業評鑑成果，惟並未將歷年來縣市政府橋梁評鑑成果完整公布於該部網站，亦未公布所屬公路總局(省道)、臺灣鐵路管理局(鐵道)、臺灣區國道高速公路局(國道)之橋梁評鑑情形，無法形成改善壓力。另，內政部以市區道路與公路路線多有重合，中央已將補助地方一般經常性、基本設施等經費朝「錢」、「權」下放地方之原則辦理，以透明化及制度化方式直撥各地方政府等由，僅依交通部函轉知縣市政府積極辦理，並未列管及追蹤考核後續改善成效，顯未善盡督導考核職責。

綜上所述，交通部因「臺灣地區橋梁維護管理作業評鑑實施要點」未訂定相關課責機制，對於評鑑結果為亟待改善之縣市，僅能函文建請注意改善，內政部亦未列管及追蹤考核後續改善成效，均未善盡督導考核職責，核有疏失，爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。